## Slide 1: Engenharia de Software
Métricas e CoCoMo

## Slide 2: Métricas em engenharia de Software
Uma métrica é a medição das propriedades ou características de um determinado produto, processo ou recursos. Exemplos:
  Tamanho do produto de software (número de linhas de código);
  Número de pessoas necessárias para implementar um caso de uso;
  Número de defeitos encontrados por fase de desenvolvimento;
  Esforço, tempo e custo para a realização de uma tarefa;
  Grau de satisfação do cliente.
Por que medir Software?
  Entender e aperfeiçoar o processo de desenvolvimento;
  Melhorar a gerência de projetos e o relacionamento com clientes;
  Reduzir frustrações e pressões de cronograma;
  Gerenciar contratos de software;
  Indicar a qualidade de um produto de software;
  Avaliar a produtividade do processo;

## Slide 3: Categorias de Métricas
Métricas diretas (fundamentais ou básicas): Medida realizada em termos de atributos observados (usualmente determinada pela contagem);
Métricas indiretas (derivadas): Medidas obtidas a partir de outras métricas;
Métricas orientadas a tamanho: São medidas diretas do tamanho dos artefatos de software associados ao processo por meio do qual o software é desenvolvido;
Métricas orientadas por função: Consiste em um método para medição de software do ponto de vista do usuário, determinando de forma consistente o tamanho e a complexidade de um software;
Métricas de produtividade: Concentram-se na saída do processo de engenharia de software;
Métricas de qualidade: Oferecem uma indicação de quanto o software se adequa às exigências implícitas e explícitas do cliente;
Métricas técnicas: Concentram-se nas características do software e não no processo por meio do qual o software foi desenvolvido.

## Slide 4: O CoCoMo (COnstructive COst Model) 81
Criado por Barry Boehm, o método CoCoMo é um modelo de estimativa do tempo e esforço de desenvolvimento de um produto, desde que se tenha a dimensão do mesmo, através de um modelo de estimativa de tamanho de software.
Umas das mais importantes informações sobre um produto de software é o esforço necessário para desenvolvê-lo, geralmente tem homens ou meses como medida. Todos os modelos de estimação de custos (tempo ou esforço) para software requerem o tamanho estimado do software.
O CoCoMo consiste em 03 Implementações:
Básico
Intermediário
Avançado

## Slide 5
Modelo 1 – COCOMO Básico
Calcula o esforço do desenvolvimento de software em função do tamanho estimado do programa expresso em linhas de código estimadas.
Modelo 2 – COCOMO Intermediário
Calcula o esforço de desenvolvimento de software em função do tamanho do programa e de um conjunto de direcionadores 3 de custo, alternativamente chamados atributos ou fatores de software, que incluem avaliações subjetivas do produto, do hardware, do pessoal e dos atributos do projeto.
Modelo 3 – COCOMO Avançado
Incorpora todas as características da versão intermediária, incluindo a avaliação do impacto dos atributos do software e da equipe desenvolvedora em cada passo do processo de engenharia de software.

## Slide 6: Modo semidestacado
Modo orgânico
Equipes relativamente pequenas e ambiente altamente “familiar”, in-house;
Desenvolvedores do projeto tem experiência prévia com sistemas similares e entendimento completo do sistema;
Ambiente estável de desenvolvimento com pouca necessidade de inovação e inexistência de requisitos de entrega rígidos;
Uso de algoritmos simples e projetos de software relativamente pequenos;
Modo embutido
Necessidade de seguir restrições rigorosas;
O produto a ser desenvolvido deverá operar dentro de um contexto complexo de hardware, software e regras e procedimentos operacionais;
São projetos de software relativamente grandes;
Muita necessidade de inovação e demandam altos custos de verificação e validação.
Projetos de software com características situadas entre os modos orgânico e embutido;
Equipe mescla grande e pouca experiência com a aplicação e com a tecnologia;
Tamanho do software grande pode chegar a 300.000 linhas de código;

## Slide 7: CoCoMo (COnstructive COst Model) II
Devido à idade dos projetos que embasaram o modelo, sua incapacidade de lidar com ciclos de vida iterativos e com a utilização de componentes, o COCOMO 81 é atualmente considerado obsoleto, tendo sido substituído pelo CoCoMo II.
Um modelo de estimativa de custo para o desenvolvimento de software de acordo com o modelo de ciclo de vida de software vista em Jones (1986), e as práticas de desenvolvimento da última década;
Criar ferramentas de suporte capazes de fornecer melhoramentos do modelo, através de manutenção de informações sobre o desenvolvimento de software em uma estrutura de base de dados;
Fornecer um framework analítico, um conjunto de ferramentas e técnicas para avaliação dos efeitos de melhoria na tecnologia e nos custos despendidos no ciclo de vida de desenvolvimento de software.
Objetivos primários do CoCoMo II :
LCO – Lyfe Cycle Objectives – Ponto no qual é escolhida uma possível arquitetura para o projeto (não necessariamente aquela que será de fato utilizada).
IOC – Initial Operational Capability – Ponto no qual é concluído o desenvolvimento do software, estando o sistema pronto para entrega e teste final.
Os marcos que caracterizam o escopo

## Slide 8: Estimando o Tamanho do Projeto
As duas medidas mais comuns de tamanho de software são os Pontos de Função (PF) e as Linhas de Código (LC). Outras medidas têm sido consideradas, sem alcançar nível de utilização significativo.
Uma vantagem dos PF sobre as LC é que os Pontos de Função podem ser obtidos logo no início do ciclo de vida, diretamente dos requisitos ou especificações. Os PF são úteis para estimativas independentes de linguagem, realizadas no início do ciclo de vida. Por outro lado, a utilização das LC na previsão do esforço total de um projeto continua tendo sucesso para uma ampla quantidade de projetos, envolvendo diversas linguagens.
Estimando o Esforço e o Prazo
É preciso selecionar uma abordagem entre 4 modelos para a obtenção de estimativas:
Analogia – Esta técnica baseia-se na comparação das características do projeto com a de outros projetos concluídos. As diferenças são identificadas, sendo introduzidas as mudanças necessárias para produzir as estimativas.
Modelos Baseados em Atividades – Consiste em enumerar todas as atividades do projeto e estimar o esforço e prazo para cada uma delas.

## Slide 9
Modelos Paramétricos – Assumem a existência de uma relação matemática entre tamanho, esforço e prazo. Os relacionamentos são baseados em suposições teóricas e/ou dados históricos.
Relações Simples de Estimativas – Trata-se de uma simplificação dos modelos paramétricos. Neste caso, utilizam-se relações matemáticas simples, baseadas em dados históricos locais, ao invés de modelos matemáticos abrangentes. De uma forma geral, os relacionamentos deste tipo não são aplicáveis a organizações e contextos diferentes dos originalmente utilizados para a coleta dos dados.